# О О О  «Т е п л о г е н е р и р у ю щ и й  к о м п л е к с»

Юр. адрес: ул. Чапаева, 71, Омск, 644043, Почтовый адрес: пр. Мира, 5 Б, Омск, 644050

Тел. (3812) 65-34-36, факс: 65-02-27

1. График вывода в ремонт источников тепловой энергии на 2018 год:

| № п/п | Наименование и адрес теплоисточника | Оборудование | Вид ремонта | Сроки проведения | Потребители теплоснабжение которых может быть ограничено/прекращено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Май | Июнь | Июль | Август |  |
| 1.1 | Котельная по адресу: г. Омск, ул. 22 Партсъезда, 97 | Оборудование и арматура котельной | Текущий | 28-31 | 1-6 | Х | 20-23 | Потребители пос. Амурский ЦАО г.Омска, код зоны деятельности 44-45 |
| 1.2 |  | Газовое оборудование | Текущий |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | Оборудование и арматура ГПА ТЭС | Текущий |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Котельная по адресу: г. Омск, ул. 30-я Северная, 65 к1 | Оборудование и арматура котельной | Текущий | 28-31 | 1-6 | Х | 20-23 |  |
| 2.2 |  | Газовое оборудование | Текущий |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Котельная по адресу: г. Омск, ул. Завертяева, 9 к4 | Оборудование и арматура котельной | Текущий | 22-25 | Х | Х | Х |  |
| 3.2 |  | Газовое оборудование | Текущий |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Котельная по адресу: г.Омск, ул. 2-я Челюскинцев, 15/3 | Оборудование и арматура котельной | Текущий | 28-31 | Х | 16-25 | Х |  |
| 4.2 |  | Газовое оборудование | Текущий |  |  |  |  |  |

2. График планируемых отключений тепловых сетей на 2018 год:

| № п/п | Наименование и адрес тепловых сетей | Оборудование | Вид ремонта/ испытания | Сроки проведения | Потребители, теплоснабжение которых может быть ограничено/прекращено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Май | Июнь | Июль | Август |  |
| 1 | Тепловые сети от котельной по адресу: г. Омск, ул. 22 Партсъезда, 97 | Трубопроводы | Гидравлические испытания после ОЗП | 28-31 | 1-6 | Х | 20-23 | Потребители пос. Амурский ЦАО г.Омска, код зоны деятельности 44-45 |
| 2 | Тепловые сети от котельная по адресу: г. Омск, ул. 30-я Северная, 65 к1 | Трубопроводы | Гидравлические испытания после ОЗП | 28-31 | 1-6 | Х | 20-23 |  |
| 3 | Тепловые сети от ТК-9б до ТК-9а по ул. Барнаульская | Трубопроводы Дн 530мм L98 п.м | Капитальный ремонт | Х | с 1 июня по 31 августа | Не планируется отключения |
| 4 | Тепловые сети от ТК-1/3 до ТК-9/3 в створе ул. Багратиона-21-я Амурская | Трубопроводы Дн 325мм L353 п.м | Капитальный ремонт | Х | с 1 июня по 31 августа | Багратиона, д. 1,3,5,1 21-я Амурская, д. 2,2б,4,4а |