Договор подряда № ___________

| г. Омск | " " 2021 г. |
| --- | --- |

Акционерное общество «Электротехнический комплекс» (АО «ЭТК»), далее именуемое «Заказчик», в лице директора Лунева Аркадия Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и        наименование юрлица       , далее именуемое «Подрядчик», в лице     (и его представитель)    , действующего на основании                                                             , с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд АО «ЭТК» (Протокол от «16» декабря 2019 г. №03/19), на основании протокола проведения способ закупки заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

# Предмет договора

## Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить строительно-монтажные и пусконаладочные работы в  соответствии с  техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору) и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

# Качество работы и гарантийный срок

## Качество выполненной работы должно соответствовать требованиям Правил устройства электроустановок (ПУЭ), Строительных норм и правил (СНиП), Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей (ПТЭЭСиС), Ведомственных строительных норм (ВСН), Государственных стандартов (ГОСТ), отраслевых стандартов (ОСТ), технических условий (ТУ) на изделия и электрооборудование, методических указаний и инструкций по выполнению отдельных операций электромонтажных и пусконаладочных работ и другие документы, утвержденные в установленном порядке.

## Гарантийный срок

### Гарантийный срок на все виды строительно-монтажных работ (СМР), пусконаладочных работ (ПНР) – 24 (двадцать четыре) месяца с момента принятия результата работы Заказчиком. Оборудование и материалы, используемые Подрядчиком при выполнении работ, должны быть новые, с датой изготовления (выпуска) не ранее 12 месяцев от даты начала работ. Гарантийный срок на эксплуатацию оборудования устанавливается согласно паспортам заводов-изготовителей.

### Гарантийный срок продлевается на период, в течение которого Заказчик не мог пользоваться результатом работы из-за обнаруженных в нём недостатков, при условии, что Подрядчик был письменно извещен Заказчиком об обнаружении недостатков в срок, предусмотренный Договором.

### Гарантия качества распространяется на все, что составляет результат работы.

## В случае предъявления Заказчиком требования о безвозмездном устранении недостатков выполненной работы согласно п. 1 ст. 723 ГК РФ они должны быть устранены Подрядчиком в срок, указанный в требовании Заказчика.

## Заказчик вправе устранять недостатки выполненной Подрядчиком работы самостоятельно или с привлечением третьих лиц и требовать от Подрядчика возмещения расходов на их устранение.

## Если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки результата работы не были устранены в установленный Заказчиком разумный срок либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

# Цена работы и порядок оплаты

## Стороны согласовали и утвердили договорную цену на основании Сводного сметного расчета (Приложение № 3 к настоящему Договору) в сумме                                                        (                                                     ) рублей в том числе НДС 20 %/ НДС не облагается.

Стоимость работ подтверждается:

- локальными сметными расчетами, которые являются неотъемлемыми приложениями Сводного сметного расчета.

## Цена договора формируется с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

## По соглашению Сторон цена договора может быть уменьшена без изменения иных условий исполнения договора.

## По соглашению Сторон в случае увеличения или уменьшения объема выполняемых работ цена договора изменяется соответствующим образом.

## Цена договора указанная в п. 3.1 настоящего договора является фиксированной, может быть изменена в соответствии с пунктами 3.2., 3.3. настоящего договора.

## В цену работы, указанную в Договоре, включаются компенсация издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.

## Основанием оплаты выполненных Подрядчиком работ являются надлежащим образом оформленные в соответствии с требованиями Федерального закона от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» первичные учетные документы: справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2), счет (счет-фактура), иные необходимые документы.

## Заказчик обязуется произвести оплату выполненной работы поэтапно:

## - аванс в размере 30% от суммы, указанной в п.3.1 настоящего договора - в срок до 31.05.2021г.;

- платёж в счет стоимости работ в размере 20% (Двадцать процентов) от цены договора Заказчик оплачивает в срок до 31.12.2021г. способами, установленными действующим законодательством и согласованными сторонами дополнительно, в том числе путём совершения сделок, предусмотренных главой 24 Гражданского Кодекса РФ;

## - остаток в размере 50% от суммы, указанной в п.3.1 настоящего договора – не позднее 90 (девяносто) рабочих дней с даты подписания актов выполненных работ формы КС-2 и КС-3.

3.6. Подрядчик обязан представить Заказчику счет–фактуру в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ по договору (форма КС-2). Счет-фактура на объем выполненных работ предоставляется в соответствии с действующим законодательством. При непредставлении Подрядчиком счета-фактуры в адрес Заказчика оплата не производится.

3.7. Оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Договоре. Обязательство Заказчика по осуществлению платежа считается исполненным с даты списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3.8. Стороны договорились, что в отношении сумм платежей по настоящему Договору, проценты на сумму долга по ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ не начисляются.

# Сроки и условия выполнения работы

## Подрядчик обязуется выполнить работу, предусмотренную Договором с момента подписания настоящего договора до 31 декабря 2021 года. Ответственность за нарушение сроков выполнения работ несёт Подрядчик.

## Технология работы, применяемая Подрядчиком, должна соответствовать обязательным требованиям действующих в электроэнергетике технических регламентов, ПУЭ, ПТЭЭСиС, РД 34.45-51.300-97, СП 76.13330.2016 и ГОСТ.

Подрядчик обязуется соблюдать следующий режим выполнения работы: доступ к месту проведения работ и списки персонала должны быть согласованы с АО «ЭТК» и АО «НТК Криогенная техника» заблаговременно, путём направления списков персонала, ввозимых и вывозимых материалов и оборудования, техники с указанием дат в адрес АО «ЭТК».

## Подрядчик обязуется предоставить все необходимые материалы и оборудование для выполнения работы, за исключением оборудования, которое предоставляется Заказчиком. Наименование, количество поставляемых Подрядчиком материалов и оборудования должны соответствовать требованиям технических регламентов, ПУЭ, ПТЭЭСиС, СП 76.13330.2016 и ГОСТ, проекту и "Техническому заданию на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ", а их стоимость входит в цену работы, указанную в п.3.1 Договора.

Оборудование, необходимое для выполнения работы, предоставляется Заказчиком в соответствии с Приложением № 2 к Договору ("Перечень материалов и оборудования для выполнения работы"). Оборудование подлежит передаче Подрядчику по акту сдачи-приемки оборудования в монтаж (Форма ОС-15) до 31.07.2021г. следующим способом: по месту выполнения работ.

Подрядчик обязуется возвратить оборудование, предоставленное Заказчиком, при передаче результата выполненной работы.

## Контроль за выполнением работы

### Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество выполняемой Подрядчиком работы, не вмешиваясь в его деятельность.

### Данный контроль Заказчик вправе осуществлять в следующих формах:

- посредством запроса у Подрядчика сведений и документов;

- путем непосредственного осмотра и проверки выполняемой работы.

### Подрядчик обязан отвечать на письменные запросы Заказчика о предоставлении сведений и документов в течение семи дней после получения запросов.

### Заказчик не обязан извещать Подрядчика о проведении непосредственного осмотра и проверки выполняемой работы.

### Стороны назначают лиц, ответственных за такой контроль, о чем уведомляют друг друга однократно до начала производства работ.

### Если при проведении осмотра и проверки выполняемой работы Заказчиком выявлены нарушения, стороны составляют и подписывают акт, в котором должны быть отражены эти нарушения.

4.4.7. Подписание предоставленных Подрядчиком в соответствии с РД-11-02-2006 актов освидетельствования скрытых работ осуществляется Заказчиком в день приемки скрытых работ, уведомление о проведении которой Подрядчик направляет Заказчику не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до окончания работ.

## Риск случайной гибели или случайного повреждения оборудования, материалов и иного предоставленного Заказчиком или Подрядчиком имущества несет Подрядчик.

## Подрядчик вправе для выполнения работ привлечь к исполнению своих обязательств по Договору других лиц - субподрядчиков.

### Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства субподрядчиком в соответствии с п. 3 ст. 706 ГК РФ.

## Подрядчик несет ответственность за надлежащее качество предоставленных им материалов, а также за предоставление материалов, обремененных правами третьих лиц.

## Подрядчик несет ответственность за несохранность оборудования или иного имущества Заказчика, оказавшегося во владении Подрядчика в связи с исполнением Договора.

## Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.

Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и в случае неисполнения Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от Договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

## Подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, если нарушение Заказчиком обязанностей по Договору препятствует исполнению Договора Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что указанные обязанности не будут исполнены в установленный срок (ст. 328 ГК РФ).

# Приемка выполненной работы

## Заказчик обязан с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику письменно.

## Проверка соответствия объемов выполненных работ, объемам, предусмотренным в локальных сметных расчетах, осуществляется как в процессе производства работ, так и по окончании выполнения работ при предъявлении акта приемки выполненных работ по форме № КС-2.

## Приемка выполненной работы осуществляется в соответствии с обязательными требованиями, которые установлены: пунктами 1.2.1-1.2.12 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденных приказом Минэнерго России от 19.06.2003г. № 229.

Подрядчик подготавливает к приемке пакет приемо-сдаточных документов в двух экземплярах в соответствии со сводом правил СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства» от 16.12.2016г.

## Приемка выполненных работ осуществляется комиссией с участием представителей Заказчика, Подрядчика и контролирующей организации (СУ Ростехнадзора и Омского филиала РДУ) с целью разрешения на ввод объекта после модернизации. Порядок привлечения специалистов СУ Ростехнадзора и Омского филиала РДУ к приемке и оплаты их услуг: определяется и оплачивается Заказчиком.

## Подрядчик обязан передать Заказчику вместе с результатом работы информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования результата работы, в том числе:

## - сертификаты и декларации на материалы поставляемое Подрядчиком оборудование;

## - исполнительную документацию;

## - приемо-сдаточную документацию.

## Приемка результатов выполненных работ оформляется актом приемки выполненных работ (форма № КС-2), который подписывается Заказчиком в сроки, установленные пунктом 5.7 настоящего договора, а также справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), либо Подрядчику в те же сроки направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания таких документов.

## Срок проведения проверки и приемки выполненных работ, подписания акта приемки выполненных работ (форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) устанавливается в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента предъявления выполненных работ Подрядчиком Заказчику.

## Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов выполненных работ в случае выявления несоответствия этих результатов условиям договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов и устранено Подрядчиком.

## При обнаружении недостатков результата работы составляется акт о недостатках, подписываемый обеими сторонами. В акте должны быть указаны перечень выявленных недостатков и сроки их устранения.

## Извещение об обнаружении Заказчиком скрытых недостатков в результате работы должно быть направлено Подрядчику не позднее 10 (десяти) дней с момента их обнаружения.

## Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, извещает об этом Подрядчика в течение 10 (десяти) рабочих дней по их обнаружению.

## При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну.

## При уклонении Заказчика от принятия выполненной работы Подрядчик не вправе продавать результат работы в порядке, предусмотренном п. 6 ст. 720 ГК РФ.

## Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

# Ответственность сторон

## Лицо, права которого нарушены, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

## Если иное не предусмотрено законом, сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

## Права и обязанности по настоящему договору могут быть уступлены (переданы) одной из сторон третьим лицам, только после получения предварительного письменного согласия другой стороны, за исключением случаев, прямо предусмотренных в настоящем договоре либо в дополнительных соглашениях к нему.

## Зачёт однородных встречных требований, срок которых наступил либо срок которых не указан или определен моментом востребования; возможен только с предварительного письменного согласия обеих сторон за исключением случаев, которые прямо предусмотрены в настоящем договоре.

## В случае нарушения одной из сторон обязательств по получению предварительного письменного согласия на проведение зачёта однородных встречных требований и/или перемены лиц в обязательстве (уступки права (требования), перевод долга), предусмотренных пунктами 6.3 и 6.4 настоящего договора, виновная сторона выплачивает другой стороне штрафную неустойку, составляющую 10% (Десять процентов) от цены настоящего договора, сверх суммы возмещения причинённых документально подтверждённых убытков.

## В случае просрочки сроков начала и окончания работ Заказчик вправе потребовать уплаты Подрядчиком пени в размере 0,5% от цены услуг за каждый день просрочки.

## Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания работ, а также в связи с недостатками работ.

# Изменение и расторжение договора

## По требованию одной из сторон Договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только:

1) при существенном нарушении Договора другой стороной;

2) в иных случаях, предусмотренных Гражданским кодексом РФ или другими законами.

Существенным признается нарушение, которое влечет такой ущерб для другой стороны, что она в значительной степени лишается того, на что рассчитывала при заключении Договора.

## Расторжение Договора

### Подрядчик не вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в соответствии со ст. 719 ГК РФ.

### В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работы Заказчик вправе потребовать его расторжения и взыскания с Подрядчика причиненных убытков. Указанное нарушение признается сторонами существенным (п. 2 ст. 450 ГК РФ).

### В случае нарушения Заказчиком срока оплаты работы (внесения платежей) Подрядчик вправе потребовать его расторжения и взыскания с Заказчика причиненных убытков. Указанное нарушение признается сторонами существенным (п. 2 ст. 450 ГК РФ).

7.3. В случае если на момент заключения договора, либо в ходе его исполнения (в период действия заключенного договора) на основании данных открытых интернет источников будет установлен факт существенного ухудшения финансового состояния Исполнителя, а именно: наличие возбужденных в отношении Исполнителя исполнительных производств, превышающих в сумме 50% стоимости его активов либо предъявления к Исполнителю исковых требований, судебных приказов, административных исков на общую сумму, превышающую 50% стоимости его активов, либо появления у Исполнителя признаков банкротства, предусмотренных действующим законодательством России, (предъявления заявления о банкротстве), что может вызвать у Заказчика сомнение в возможности надлежащего исполнения обязательств по договору; Заказчик вправе потребовать по своему усмотрению, а Исполнитель обязан предоставить (согласовать) в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения требования обеспечение исполнения обязательств по договору:

- в виде предоставления безотзывной банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям действующего законодательства России, в размере суммы договора, в обеспечение возврата Исполнителем суммы полученной оплаты в случае невыполнения обязательств по договору;

- путём перечисления денежных средств (обеспечительного платежа) Заказчику в размере суммы договора (аванса, предоплаты), в обеспечение возврата Исполнителем суммы полученной оплаты в случае невыполнения обязательств по договору, которые возвращаются в течение 7 (Семи) рабочих дней с момента исполнения обязательств Исполнителем;

- изменение сроков оплаты на полную оплату поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) по их завершении без каких-либо авансов (предоплаты).

## В случае невыполнения (уклонения, отказа) Исполнителя от выполнения вышеуказанного требования договор считается расторгнутым в одностороннем (внесудебном) порядке по истечении срока для предоставления вышеуказанного обеспечения.

# Разрешение споров

## Досудебный (претензионный) порядок разрешения споров

### До предъявления иска, вытекающего из Договора, сторона, которая считает, что ее права нарушены (далее - заинтересованная сторона), обязана направить другой стороне письменную претензию.

### Претензия должна содержать требования заинтересованной стороны и их обоснование с указанием нарушенных другой стороной норм законодательства и (или) условий Договора. К претензии необходимо приложить копии документов, подтверждающих изложенные в ней обстоятельства.

### Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и направить письменный мотивированный ответ другой стороне в течение      30 (тридцати) дней    с момента получения претензии.

### Заинтересованная сторона вправе передать спор на рассмотрение суда по истечении    35 (тридцати пяти) дней     со дня направления претензии.

## Все споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Омской области.

# Конфиденциальность

9.1. Условия настоящего договора и соглашений (протоколов и т.п.) к нему конфиденциальны и не подлежат разглашению.

9.2. Любая информация о финансовом положении сторон и условиях настоящего договора, считается конфиденциальной и не подлежит разглашению за исключением случаев обязательного предоставления информации, предусмотренных действующим законодательством России. Иные условия конфиденциальности могут быть установлены по требованию любой из сторон.

9.3. Стороны обязаны строго соблюдать конфиденциальность в отношении третьих лиц, относительно условий настоящего договора, каких-либо проектов, деловых мерах, денежном обороте, установленных бюджетах, гонорарах и любых других денежных фактах, которые стали известны сторонам и их представителям в период и после истечения срока настоящего договора.

9.4. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, агенты, правопреемники без предварительного согласия другой стороны не информировали третьих лиц о деталях данного договора и приложений к нему.

# Антикоррупционная оговорка

10.1. При исполнении своих обязательств по договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

10.2. При исполнении своих обязательств по договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

10.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего договора, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

10.4. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздержаться от запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

# Заключительные положения

## Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его уполномоченными представителями Сторон и действует до «31» декабря 2022 года, а в части расчетов до полного исполнения обязательств.

## Направление юридически значимых сообщений:

### Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или Договор связывают наступление гражданско-правовых последствий для другой стороны, должны направляться только одним из следующих способов:

- с нарочным (курьерской доставкой). Факт получения документа должен подтверждаться распиской стороны в его получении. Расписка должна содержать наименование документа и дату его получения, Ф.И.О., должность и подпись лица, получившего данный документ;

- заказным письмом с уведомлением о вручении;

- посредством направления сканированного документа по электронной почте, указанной в разделе Договора "Адреса и реквизиты сторон", с последующим направлением оригинала одним из выше указанных способов. До момента получения оригинала посредством почтового отправления сканированный документ является действующим.

### Направление сообщения иным способом не может считаться надлежащим.

### Все юридически значимые сообщения должны направляться исключительно по почтовому адресу, который указан в разделе Договора "Адреса и реквизиты сторон". Направление сообщения по другим адресам не может считаться надлежащим.

### Если иное не предусмотрено законом, все юридически значимые сообщения по Договору влекут для получающей их стороны наступление гражданско-правовых последствий с момента доставки соответствующего сообщения ей или её представителю.

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

## В случае если в ходе исполнения договора (в период действия заключенного договора) выяснится, что Подрядчик:

## - не обладает (перестал быть обладателем) по любым основаниям специальным разрешением на право осуществления конкретного вида деятельности (выполнения работ, оказания услуг и т.п.) составляющих лицензируемый вид деятельности, которое подтверждается документом, выданным уполномоченным органом;

## - исключён из реестра саморегулируемой организации (прекратил членство в СРО по каким-либо причинам) в соответствующей сфере деятельности;

## - утратил по какой-либо причине установленный соответствующими нормативными актами допуск к определённому виду деятельности;

## если наличие вышеуказанных условий (одного из условий) было обязательно на момент заключения договора, то Заказчик вправе в одностороннем (внесудебном) порядке расторгнуть настоящий договор путём направления письменного заявления Подрядчику и потребовать возмещения убытков в полном объёме. В этом случае договор считается расторгнутым в одностороннем (внесудебном) порядке с момента получения стороной названного заявления.

## В случае появления у Заказчика имущественных потерь (ст.406.1 ГК РФ) по итогам налогового контроля в виде доначисленных сумм налогов, пени, штрафов, отказов в налоговых вычетах по НДС по основаниям получения необоснованной налоговой выгоды (ввиду фиктивности сделок, совершенных Подрядчиком в течение срока действия настоящего договора, в результате привлечения к исполнению договоров третьих лиц без проявления должной осмотрительности и обладающих признаками «фирм-однодневок» в том понимании, в каком этот термин используется судебной практикой и налоговыми органами, в том числе, контрагентов, отвечающих признакам недобросовестного налогоплательщика), Подрядчик обязан возместить Заказчику имущественные потери в размере доначисленных налогов, пени, штрафов, в том числе суммы отказа в налоговых вычетах НДС. Подрядчик обязан возместить Заказчику указанные выше имущественные потери в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения претензии от Заказчика (претензия предъявляется по факту получения Заказчиком соответствующей информации от налоговых органов).

## Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

## Перечень приложений к Договору:

### Приложение № 1 Техническое задание;

### Приложение № 2 Перечень материалов и оборудования для выполнения работы;

11.4.3. Приложение № 3 Сводный сметный расчет;

# Адреса и реквизиты сторон

| Заказчик | Подрядчик |
| --- | --- |
| Акционерное общество «Электротехнический комплекс» Адрес: 644099, г. Омск. Ул.Чапаева, 71 Почтовый адрес: 644050, г.Омск, проспект Мира, 5-б Телефон 8-3812-65-02-27 Факс 8-3812-65-34-36 Электронная почта etk.info@mail.ru ОГРН 1025500737437 ИНН 5503068565 КПП 550301001 Р/с 4070 2810 7002 9000 0109 Ф-л Банка ГПБ (АО) «Западно-Сибирский» К/с 3010 1810 4000 0000 0783 БИК 045004783 | Наименование: Адрес, указанный в ЕГРЮЛ Почтовый адрес: Телефон Факс Электронная почта ОГРН ИНН КПП Р/с в К/с БИК |
| Директор / А.Ю. Лунев / М.П. | от имени Подрядчика: (Ф.И.О. физлица / наименование юрлица) (подпись) / (Ф.И.О.) / М.П. |

Приложение № 1

к договору подряда №

от "        "                2021 г.

Техническое задание

на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ

«Модернизация главной понижающей подстанции 110/10/6кВ «Кислородная» – сооружение, состоящее из путей перекатки территории ГПП, лит.Г, протяженностью 6,4м, из путей перекатки территории ГПП, лит.Г1, протяженностью 6,4м, маслостоков территории ГПП, протяженностью 84,5 м, наружного освещения территория ГПП, протяженностью 134,2 м, автодороги внутриплощадочной территории ГПП, протяженностью 60,97м, открытого склада масла территории ГПП, общей площадью по наружному обмеру 24,00 кв.м, литера ФВ, расположенной по адресу: г. Омск, ул. 22 Партсъезда, 97. Условный номер 55-00-177246. (инв. номер 52:401:002:000026750, кадастровый номер 55:36:000000:16107), включая Здание РУ-6-10кв: нежилое одноэтажное здание с одноэтажной пристройкой и подвалом, общей площадью 633,4 кв.м, литеры ФА, ФА1, расположенное по адресу: г. Омск, ул. 22-го Партсъезда, д.97»

| Наименования объекта: Основание для реконструкции: | 1) Подстанция 110/10/6 кВ «Кислородная» (инв.№1079); 2) Камера КСО298-7.1ВВ-1600 Ввод -- 2 шт Камера КСО298-5ВВ-1600 СВ -- 1 шт Камера КСО298-24-1600 СР -- 1 шт Камера КСО298-13-1000 ТН -- 2 шт Камера КСО298-7ВВ-1000 Линия -- 22 шт (Новые ОС); 3) Дугогасящий реактор РЗДПОМ 500-10 УХЛ1 – 2 шт Фильтр заземляющий ФМЗО 500-10 УХЛ1 Z-0 – 2шт (возможно изменение модификации по результатам закупки) Напольный шкаф управления ДГР – 1шт (Новые ОС); Инвестиционная программа АО «ЭТК» на 2020-2024гг. |
| --- | --- |
| Месторасположения объекта: | Омская область, г. Омск, 22 Партсъезда, 97 |
| Вид строительства: | Модернизация ЗРУ-10кВ |
| Основные характеристики объекта: |
| Показатель | Значение |
| Номинальные напряжения | 110/10/6 кВ |
| Конструктивное исполнение ПС и РУ (открытое, закрытое, КТП, КРУЭ и т.д.) | РУ-110 кВ – открытое; РУ-10 кВ – закрытое (в кирпичном здании с бетонными плитами перекрытия); РУ-6 кВ - закрытое (в кирпичном здании с бетонными плитами перекрытия) |
| Максимальная мощность | - ПАО «Россети» - Омскэнерго -47 060кВА - ООО «ТГКом» - 6066кВА |
| Тип схемы каждого РУ | -на стороне 110 кВ: два блока (выключатель – секция шин – трансформатор, на каждый блок) с неавтоматической перемычкой 110 кВ со стороны трансформаторов (с выключателем); -на стороне 10 кВ две секционированные системы шин; -на стороне 6 кВ две секционированные системы шин |
| Питающие линии 110 кВ | ВЛ-110 кВ С-101 ВЛ-110 кВ С-102 |
| Количество и мощность силовых трансформаторов и автотрансформаторов | 2*40 МВА |
| Вид обслуживания | С постоянным дежурным персоналом |
| Возможность расширения | Проектом предусмотрена установка дополнительных ячеек в ЗРУ-10кВ |
| Год ввода в эксплуатацию | 1963 |
| Прочие особенности ПС | - Произведена замена силовых трансформаторов в 1989г.; - Произведена реконструкция ОРУ-110 кВ (замена 2 линейных и секционного выключателей 110кВ и проведена установка ТН-110 кВ) в 2012г.; - Произведена реконструкция РУ-6 кВ в 2012г.; - Произведена реконструкция ОПУ и СН в 2012г.; - РУ-110 кВ, РУ-10, РУ-6 кВ обеспечены учетом (входит в действующую систему АИИС КУЭ) и системой телемеханики (функция: передача данных на пункты диспетчеризации). |
| В составе работ выполнить: Модернизацию ПС 110 кВ Кислородная в соответствии с проектом ПС110-02.20, выполненным ООО «Инженерная Компания Сибири» (г. Красноярск) по титулу «Модернизация главной понижающей подстанции 110/10/6кВ «Кислородная» – сооружение, состоящее из путей перекатки территории ГПП, лит.Г, протяженностью 6,4м, из путей перекатки территории ГПП, лит.Г1, протяженностью 6,4м, маслостоков территории ГПП, протяженностью 84,5 м, наружного освещения территория ГПП, протяженностью 134,2 м, автодороги внутриплощадочной территории ГПП, протяженностью 60,97м, открытого склада масла территории ГПП, общей площадью по наружному обмеру 24,00 кв.м, литера ФВ, расположенной по адресу: г. Омск, ул. 22 Партсъезда, 97. Условный номер 55-00-177246. (инв. номер 52:401:002:000026750, кадастровый номер 55:36:000000:16107), включая Здание РУ-6-10кв: нежилое одноэтажное здание с одноэтажной пристройкой и подвалом, общей площадью 633,4 кв.м, литеры ФА, ФА1, расположенное по адресу: г. Омск, ул. 22-го Партсъезда, д.97», в том числе: Реконструкция существующего ЗРУ-10кВ (строительно-монтажные и пусконаладочные работы) Ремонт помещения ЗРУ-10кВ. Демонтаж 10 ячеек 1СШ-10кВ, монтаж 12 укомплектованных ячеек (включая ячейку СВ-10) в соответствии с разделами проектной документации том 5.1.1 ПС110-02.20-ИОС1.1-ОЛ.01 (лист1). Демонтаж 14 ячеек 2СШ-10кВ, монтаж 16 укомплектованных ячеек (включая ячейку СР-10) в соответствии с разделами проектной документации том 5.1.1 ПС110-02.20-ИОС1.1-ОЛ.01 (лист2). Монтаж ТР-10 Т-1 с заменой ШМ от силового трансформатора. Монтаж ТР-10 Т-2 с заменой ШМ от силового трансформатора. Монтаж дугогасящих реакторов в комплекте с заземляющими фильтрами и шкафом управления. Примечание: Шеф-монтаж и шеф- наладка ДГР выполняется по договору поставки оборудования. Перечень титулов, по которым требуется увязка с работами, производимыми по настоящему титулу: «Информационно-управляющая система для автоматизации процесса передачи данных с ПС «Кислородная»; АИИС КУЭ ОАО «ОмскВодоканал» и ОАО «ЭТК» от 2005 года; Изменение транспозиции на участке от концевых опор ВЛ-110 кВ до приемных порталов с целью обеспечения нормального чередования фаз 110 кВ силовых трансформаторов. Прокладка силовых и контрольных кабелей ЗРУ-10кВ. Трансформаторы тока вводов 10кВ установить согласно проекту на ШМ-10 кВ от трансформаторов между ТР и ВВ ввода. Релейная защита и автоматика (РЗА): Монтажные и пуско-наладочные работы: - устройств РЗА ДГР; - устройств РЗА присоединений ЗРУ-10 кВ (вводы, СМВ и яч.ТН); - центральной сигнализации; - ЩСН, ЩПТ; - новых кабельных связей; Настройку параметров новых устройств РЗА согласно бланкам задания уставок. |
| 7. Особые условия: |  |
| Реконструкция ведется вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, на территории действующей подстанции. |
| 8. Выделение пусковых комплексов: | Отсутствуют |
| Срок выполнения работ: | С момента подписания договора до 31.12 2021 г |

- Работа производится Подрядчиком в г. Омске, ул. 22 Партсъезда, 97, на территории АО НТК «Криогенная техника».

Приложение № 2

к договору подряда №

от "        "                2021 г.

Перечень материалов и оборудования для выполнения работы

- Подрядчик обязуется предоставить материалы для выполнения работы согласно приложению к сметному расчету (Приложение № 3 к Договору).

Заказчик обязуется предоставить следующее оборудование для выполнения работы:

| № | Наименование | Количество | Требования к качеству |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Камера КСО298-7.1ВВ-1600 Ввод | 2 шт | ГОСТ |
| 2 | Камера КСО298-5ВВ-1600 СВ | 1 шт | ГОСТ |
| 3 | Камера КСО298-24-1600 СР | 1 шт | ГОСТ |
| 4 | Камера КСО298-13-1000 ТН | 2 шт | ГОСТ |
| 5 | Камера КСО298-7ВВ-1000 Линия | 22 шт | ГОСТ |
| 6 | Разъединитель РВРЗ -1б-III-10/2000 У3 с приводом | 2 шт | ГОСТ |
| 7 | Разъединитель РВО-1 б-10/400МУХЛ2 с приводом | 2 шт | ГОСТ |
| 8 | Трансформатор тока 10 кВ ТОЛ -10- М -4-1500/5-0,5S/0,5/10P/10P У3 | 6 шт | ГОСТ |
| 9 | Дугогасящий реактор РЗДПОМ 500/10 УХЛ1 | 2 шт | ГОСТ |
| 10 | Фильтр присоединительный ФМЗN 500/10 УХЛ1 | 2 шт | ГОСТ |
| 11 | Панель ДГР с 2хСАНК-6.1, ПУДГР2-0.0-22.8.6ШНД-УХЛ4 | 1 шт | ГОСТ |

| Заказчик | Подрядчик |
| --- | --- |
| Акционерное общество «Электротехнический комплекс» | Наименование: |
| Директор / А.Ю. Лунев / М.П. | от имени Подрядчика: ( наименование юрлица) (подпись) / (Ф.И.О.) / М.П. |

ПОДПИСИ СТОРОН: