Приложение 2 к документации

по запросу предложений

Д О Г О В О Р    №_________

г. Омск 									  «____» ________2015 г.

Открытое акционерное общество «Электротехнический комплекс», именуемое далее “Заказчик”, в лице директора Лунёва Аркадия Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________, именуемый далее “Подрядчик”, в лице ______________________________________________________, действующего на основании ________________________________________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1.	Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить проектирование реконструкции подстанции 110/6/6кВ «ВОС» (в дальнейшем именуется «Объект работ») согласно технического задания на проектирование. Подписанием настоящего договора Подрядчик соглашается с условиями настоящего договора, технического задания на проектирование, включая приложения к Договору.

1.2.	Согласовать проект, выполненный в соответствии с п.1.1 договора, с СУ Ростехнадзора, филиалом МРСК «Сибири» - Омскэнерго, а при необходимости с иными заинтересованными лицами, в.т.ч. конечными потребителями и передать согласованный проект Заказчику.

1.3.	Заказчик обязуется выплатить Подрядчику денежное вознаграждение за выполнение работ, предусмотренных п.1.1 настоящего договора в размере и в порядке, предусмотренном условиями настоящего договора.

2.	Права и обязанности сторон

2.1.	Заказчик обязуется передать Подрядчику для выполнения работ техническое задание на проектирование в течение трех рабочих дней с момента подписания настоящего договора.

2.2.	Подрядчик обязуется приступить к работе не позднее трех рабочих дней с момента получения от Заказчика технического задания на проектирование.

2.3.	Подрядчик обязуется в случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, в течение двух календарных дней с момента возникновения обстоятельств поставить об этом в известность Заказчика в письменной форме.

2.4.	Подрядчик обязуется выполнить работы, предусмотренные п.1.1 настоящего договора, в соответствии с действующими техническими правилами и нормами в срок не позднее 120 (сто двадцати) календарных дней с момента осуществления предоплаты Заказчиком, но не позднее 30.10.2015г.

2.5. Выполнение работ Подрядчиком  производится поэтапно:

1 этап: Проектирование строительной части ОРУ-110кВ не позднее 40 календарных дней с момента осуществления Заказчиком предоплаты;

2 этап: Расчеты  и выбор оборудования не позднее 80 календарных дней с момента осуществления Заказчиком предоплаты;

3 этап: Согласование проекта.

2.6.	По окончании каждого этапа работ, согласно п.2.5, стороны подписывают акт сдачи-приемки выполненных работ. Форма акта должна соответствовать согласованной Сторонами форме (приложение 1).

2.7.	Подрядчик имеет право сдать Объект работ досрочно по соглашению с Заказчиком.

2.8.	Подрядчик обязуется выполнить работы, предусмотренные п.1.1 настоящего договора, лично. Подрядчик вправе привлечь к выполнению данных работ субподрядчиков только с предварительного письменного согласия Заказчика. При этом за все действия (бездействие) субподрядчика, Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком как за свои собственные.

2.9. При выполнении работ по настоящему договору Подрядчик обязуется:

2.9.1. Откорректировать проектную документацию по замечаниям согласующих организаций и при необходимости государственной экспертизы без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

    - При обнаружении недостатков в документации по требованию Заказчика безвозмездно доработать техническую документацию и (или) провести дополнительные изыскательские работы в дополнительно установленный Сторонами срок.

    - При производстве работ не нарушать права третьих лиц, связанные с использованием любых патентов, торговых марок, авторских прав и иных объектов интеллектуальной собственности, а также оградить Заказчика от возможных исков, заявлений, требований и обращений третьих лиц, связанных с таким нарушением.

    - Использовать полученные от Заказчика исходные данные, а также другую документацию и информацию только для достижения целей, предусмотренных настоящим Договором, не разглашать и не передавать их третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

    - Соблюдать требования, содержащиеся в Техническом задании на проектирование, исходных данных для выполнения работ по настоящему Договору, в технических регламентах, СНиП, СП, СанПин, нормах проектирования и иных документах и вправе отступать от них только с письменного согласия Заказчика.

  - Заказчик обязуется:

  - Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, предусмотренных приложением № _ к настоящему договору;

  - Указать Подрядчику о выявленных при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ  отступлениях от условий договора, которые могут ухудшить качество работ, или об иных обнаруженных недостатках. При этом указанные недостатки фиксируются Заказчиком в акте. Указанный акт направляется Подрядчику для согласования сроков устранения недостатков;

  - Своевременно принять выполненные Подрядчиком работы в соответствии с условиями настоящего договора;

  - Оплатить стоимость выполненных работ в порядке и на условиях настоящего договора.

3.	Порядок расчета по договору

3.1. Стоимость работ по настоящему договору согласно сметы, являющейся приложением №1 к настоящему договору, составляет _____________________ рублей (________________________________________________________________________), в том числе НДС-18% - _______ рублей.

3.2. Заказчик производит расчет с Подрядчиком за работы, указанные в п.1.1. настоящего договора в следующем порядке:

3.2.1. предоплатой в размере 10% суммы, указанной в п.3.1 настоящего договора, в течение 3 (трёх) банковских дней после подписания договора.

3.2.2. 20% от суммы, указанной в п.3.1 настоящего договора, в течение 5 (пяти) банковских дней после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ 1 этапа;

3.2.3. 60% от суммы, указанной в п.3.1 настоящего договора, в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ 2 этапа;

3.3. Окончательный расчет в размере 10% от суммы, указанной в п.3.1 настоящего договора, Заказчик производит с Подрядчиком в течение 5(пяти) банковских дней с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ 3 этапа.

3.4. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

4.	Порядок приемки работ:

4.1. Выполненные Подрядчиком работы принимаются Заказчиком поэтапно в момент подписания актов сдачи-приемки работ. Заказчик, принявший результат отдельного этапа работ, несет риск последствий гибели или повреждения результата работ по данному этапу, в случае если они  произошли не по вине Подрядчика.

4.2. Сдача-приемка разработанной по настоящему Договору документации происходит в следующем порядке:

- Сдача-приемка работ по настоящему Договору осуществляется поэтапно в соответствии с планом выполнения работ в соответствии с условиями договора.

- При завершении работ (отдельных этапов работ) Подрядчик направляет  Заказчику уведомление о готовности работ, акт сдачи-приемки  работ с приложением разработанной документации на бумажных  носителях, а также в электронном виде. Текстовую и графическую части проекта представить в стандартных форматах MS Office, а также графических форматах.

4.3. Приемка выполненных работ Заказчиком осуществляется в течение 5 рабочих дней с момента получения документации и акта сдачи-приемки работ. В указанный срок Заказчик обязан принять выполненные работы и подписать акт сдачи-приемки работ или представить письменный мотивированный отказ от приемки работ (полностью или в части) и вернуть указанный акт сдачи-приемки работ с замечаниями.

В случае отказа Заказчика от приемки работ, Сторонами в течение  5 (пяти)  рабочих дней с момента получения Подрядчиком мотивированного отказа, составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их устранения. При этом указанные сроки на устранение замечаний не являются основанием для продления сроков выполнения работ по настоящему Договору.

4.4. Подписание акта сдачи-приемки работ осуществляется полномочными представителями сторон.

4.5. Подрядчик обязан безвозмездно устранить все замечания и (или) провести дополнительные работы. После устранения Подрядчиком всех замечаний, претензий, в согласованные Сторонами сроки Заказчик подписывает акт сдачи-приемки работ и направляет его Подрядчику для выставления счета на оплату.

4.6. Право собственности на результаты работ, выполненных Подрядчиком по настоящему Договору, возникает у Заказчика в момент подписания Заказчиком актов сдачи-приемки работ.

5. Ответственность сторон

5.1.	За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязанностей по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2. 	При нарушении Подрядчиком договорных обязательств Подрядчик уплачивает Заказчику:

- за несоблюдение Подрядчиком срока окончания всех работ и сдачи результата работ Заказчику, а равно за несоблюдение срока устранения дефектов в работах, указанных в акте об обнаружении недостатков - пени в размере 0,1 процент от стоимости работ за каждый день просрочки, со следующего за днем наступления исполнения обязанности, до дня фактического исполнения обязательства;

Заказчик вправе удержать сумму пени, начисленной Подрядчику в порядке, предусмотренном настоящим Договором, при осуществлении окончательных расчетов по настоящему договору. Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от выполнения обязательств по настоящему Договору.

За несвоевременное исполнение Заказчиком обязанности по оплате выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ, Заказчик уплачивает пени в размере 0,1 процента от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки.

6. Форс-мажор

6.1.	Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно - пожара, наводнения, землетрясения, постановлений правительства России и местных органов власти и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора. При этом срок исполнения обязательств по данному договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. Если эти обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев, то каждая сторона имеет право аннулировать настоящий договор, и в этом случае ни одна из сторон не будет иметь право на возмещение убытков.

7. Срок действия договора

7.1.	Договор вступает в силу немедленно после подписания его сторонами и действует до момента исполнения сторонами своих обязанностей по настоящему договору. Срок окончания действия договора – 31.12.2015г., а в части расчетов до момента полного исполнения Сторонами своих обязательств.

8. Гарантии

8.1. Подрядчик гарантирует качественное выполнение порученного объема работ в пределах оговоренной договором суммы оплаты.

8.2. Подрядчик гарантирует устранение замечаний, возникающих в процессе работ.

9. Порядок разрешения споров

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с настоящим договором, будут разрешаться путем переговоров между сторонами.

9.2. В случае, если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров между сторонами, они подлежат разрешению в Арбитражном суде Омской области в соответствии с действующим законодательством  РФ.

10. Изменение условий договора

10.1. Настоящий договор может быть изменен, расторгнут или признан недействительным по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ или по согласованию сторон. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме.

11. Прочие условия договора

11.1. Если любая из статей договора или её часть окажется недействительной  вследствие какого-либо закона, она будет считаться отсутствующей в договоре, при этом остальные остаются в силе.

11.2. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

11.3. Стороны обязуются немедленно уведомлять друг друга об изменении своих банковских реквизитов, юридического и почтового адреса.

11.4. Уступка прав по настоящему договору третьим лицам допускается только с предварительного письменного согласия другой стороны.

12.	Юридические адреса и реквизиты сторон

| ЗАКАЗЧИК: ОАО « Электротехнический комплекс» Юр.адрес: 644099, г. Омск, ул. Чапаева, 71 т/ф 65-02-27, 65-34-36 ИНН 5503068565, КПП 550301001 р/с 4070 2810 0003 1100 0892 в Филиале «Газпромбанк » (ОАО) г. Омск к/с 3010 1810 8000 0000 0828 БИК 045279828 ОГРН 1025500737437 Директор ____________ / А.Ю. Лунёв / | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |

Приложение № 1 к договору № _____ от «____»______2015г.

ФОРМА Акта сдачи-приемки № ____

выполненных работ по договору № _____ от «____»______2015г.

г. Омск                                                                                         «___» ________ 201_ года.

Открытое акционерное общество «Электротехнический комплекс», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________________, действующего на основании _____________________, с одной стороны, и ________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________, действующего на основании  _________________________, с другой стороны, именуемые вместе – Стороны, составили настоящий акт о следующем:

- В соответствии с условиями Договора  «___» ________ 201_ года №_______ между Заказчиком и Подрядчиком (далее – Договор).

- В установленные Договором сроки, Подрядчик провел работы по ________________________________________________________________________________ в соответствии с техническим заданием на проектирование.

- На основании изложенного Стороны заявляют, что работы по Договору на сумму __________ (_________________________ тысяч) рублей, включая НДС 18%  – __________ рублей __ копеек, выполнены. Претензии друг к другу по выполнению __________________________________________________________ у Сторон отсутствуют.

- Подлежит перечислению Подрядчику в соответствии с условиями Договора __________ (_______________________ тысяч) рублей, включая НДС 18%  –___________ рублей __ копеек.

- Настоящий акт выполнения работ составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

ПОДПИСИ СТОРОН:

Заказчик:                                                             Подрядчик:

ОАО «Электротехнический комплекс»        __________ «________________»

______________ /___________./                       _______________ / ____________/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ФОРМА АКТА СОГЛАСОВАНА СТОРОНАМИ:

ОАО «Электротехнический комплекс»        __________ «________________»

Директор

______________ / А.Ю. Лунёв/                         _______________ / ____________/